Carta Gantt — SIRFA

Sistema de Recomendación de Fagos frente a Antibiorresistencia  ·  18 semanas, del 10 de agosto al 12 de diciembre de 2026

Johao Ramírez  ·  Capstone PTY4614 / APT122  ·  Duoc UC, sede San Joaquín

| Actividad | OE | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Definición del proyecto y marco teórico | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Fase 1 — Definición de Proyecto | — |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retroalimentación, repositorio público y entorno Docker | OE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos, arquitectura, modelo de datos y diagramas UML | OE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipeline de ingesta y procesamiento genómico | OE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curación y carga del banco de fagos | OE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Avance — pipeline funcionando y banco poblado | OE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de predicción: entrenamiento, evaluación y explicabilidad | OE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma web: API, interfaz, solicitudes, RBAC y auditoría | OE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero de cobertura, brechas y tendencias | OE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación móvil y ejecución del plan de pruebas | OE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Final — sistema integrado | OE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |
| Retroalimentación, pulido de la plataforma y documentación | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y presentación final ante comisión | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | ◆ |

|  | Desarrollo | ◆ | Evaluación sumativa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hitos evaluativos

| Semana | Fechas | Hito | Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 31 ago – 5 sep | Fase 1 · Definición de Proyecto (con presentación) | 20 % |
| 10 | 12 – 17 oct | Fase 2 · Informe de Avance | 20 % |
| 15 | 16 – 21 nov | Fase 2 · Informe Final | 30 % |
| 17–18 | 30 nov – 12 dic | Fase 3 · Presentación ante comisión | 30 % |

Elaborada sobre el cronograma oficial de la asignatura (2026.02_Cronograma_Capstone_PTY4614.xlsx). Las actividades corresponden a los cinco objetivos específicos del proyecto; cada tramo constituye un sprint de la metodología ágil adoptada.