BORRADOR v0.1 (29-10-2026). Escrito con lo que el proyecto tiene al corte del Informe de Avance. Las secciones 1 a 3 salen de la Definición de Proyecto (Fase 1) y del Informe de Avance; las secciones 4, 5 y 6 se cierran en la semana 15, cuando existan el modelo de predicción, la plataforma completa y el plan de pruebas ejecutado. Lo que aún no existe está marcado como pendiente.

Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | SIRFA — Sistema de Recomendación de Fagos frente a Antibiorresistencia |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software como área principal, con un componente de Ciencia de Datos y Analítica. |
| Competencias | El proyecto aborda las seis competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: • Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad aplicando el ciclo de vida. • Diseñar y generar soluciones que resuelvan requerimientos de información con bases de datos relacionales y no relacionales. • Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos. • Evaluar y gestionar proyectos en contextos tradicionales y ágiles. • Diseñar soluciones conforme a estándares y marcos regulatorios, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. • Desarrollar proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles. Al corte, las cinco primeras tienen evidencia (la quinta solo en diseño); la sexta está pendiente. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema. La resistencia a los antimicrobianos es una de las principales amenazas sanitarias globales según la OMS. Cuando una infección la causa una bacteria resistente a los carbapenémicos, los antibióticos de último recurso, las opciones terapéuticas casi se agotan. La terapia fágica, que usa bacteriófagos, es la alternativa emergente, pero su cuello de botella es operacional: los fagos tienen un rango de hospedador muy estrecho, y saber cuál de los cientos de fagos conocidos infecta una cepa en particular exige ensayarlos uno por uno en el laboratorio. Dónde y a quiénes. La situación se ubica a nivel nacional. Chile cuenta con el Plan Nacional Contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2021-2025 del Ministerio de Salud, y el Instituto de Salud Pública mantiene vigilancia de carbapenemasas desde el primer caso de Klebsiella pneumoniae productora de KPC, en 2012; entre 2014 y 2017 procesó 489 aislados productores de carbapenemasas, el 58 % de ellos Klebsiella. Afecta sobre todo a pacientes hospitalizados, de cuidados intensivos e inmunodeprimidos. Relevancia para la profesión. El desafío central del proyecto no es biológico sino de ingeniería de software: construir una plataforma completa, con persistencia relacional y documental, integración de fuentes externas, trazabilidad y despliegue reproducible. Aporte de valor. Transformar una capacidad predictiva ya demostrada en la literatura en una plataforma operable. El sistema no diagnostica ni prescribe: prioriza qué fagos vale la pena ensayar. Al corte, lo entregado es el primer corte funcional (pipeline genómico, banco de 200 fagos, API y web mínima); el ranking depende del modelo de predicción, pendiente para las semanas 13 y 14. |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Diseñar, desarrollar y evaluar una plataforma integral de apoyo a la terapia fágica frente a la antibiorresistencia, que gestione de forma trazable y segura el proceso completo, desde el registro de un aislado bacteriano multirresistente hasta la emisión de una recomendación de bacteriófagos validada por especialistas, y que entregue información agregada para la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Objetivos específicos y su estado al corte: • OE1. Especificar los requisitos y diseñar la solución. Cumplido en borrador (SRS v0.2 y Documento de Diseño v0.2). • OE2. Construir el pipeline de procesamiento genómico y poblar el banco de fagos. En curso (corte funcional verificado). • OE3. Implementar y evaluar el modelo de predicción de compatibilidad fago-hospedador. Pendiente (semanas 13 y 14). • OE4. Desarrollar la plataforma web. En curso, con un corte mínimo sin autenticación; el resto está planificado hasta la semana 15. • OE5. Desarrollar la aplicación móvil y validar la calidad. Pendiente; ya existen 102 pruebas de los módulos construidos. |
| 3. Metodología | Metodología. Modelo en cascada, con un solo desarrollador, en cinco etapas con entregable y puerta de control: (1) análisis y especificación de requisitos, (2) diseño y plan de pruebas, (3) construcción en orden de dependencia técnica (pipeline y banco de fagos, modelo, plataforma web y app móvil), (4) pruebas y verificación y (5) despliegue y cierre. Se agregaron tres prácticas: prioridad Alta, Media o Baja en cada requisito, pruebas escritas junto con cada módulo y registro de los ajustes como solicitudes de cambio. Por qué era pertinente. Los requisitos del proceso de selección de fagos podían especificarse por completo desde el inicio a partir de la literatura, y el curso exige artefactos formales (SRS, documento de diseño, plan de pruebas con evidencias y manual técnico) cuyo orden natural es el de las etapas de la cascada. Los hitos sumativos del curso hacen de puertas de control. Cómo se aplicó al corte. Las etapas 1 y 2 quedaron con entregable y las pruebas se escribieron junto con los módulos. Las puertas de control de ambas etapas aún no tienen aprobación formal del docente, y el calendario se reordenó en torno a la entrega 2 (ajuste A6 del Informe de Avance). Esta sección se actualiza al cierre de las etapas 3 y 4. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades (al corte). De las 18 actividades del plan, 8 están completadas (requisitos, SRS, arquitectura, modelo de datos, UML, documento de diseño, y validación y calidad de genomas más especie y locus K), 6 en curso (repositorio, descarga de genomas de fagos, genes y proteínas de unión al receptor, carga del banco, integración del pipeline y plataforma web) y 4 sin iniciar (modelo de predicción, app móvil, pruebas finales y despliegue). Pendiente para el Informe Final: cierre de las etapas 3 a 5. Facilitadores. Una Definición de Proyecto que ya fijaba alcance y tecnologías; datos públicos y gratuitos; herramientas bioinformáticas disponibles como paquetes; Docker, con cuatro servicios que se levantan con un comando; y pruebas escritas junto con cada módulo. Dificultades. Las etapas 1 y 2 se redactaron en la semana 12 y no en las semanas 5 a 7 del Gantt; el alcance es amplio para un solo desarrollador (48 de 66 requisitos en prioridad Alta); el entorno de desarrollo tardó en quedar listo (Docker, WSL2, permisos y reinicios); y INPHARED pasó a INPHARED2 sin tabla descargable reciente. Ajustes. El 29-10 el docente fijó el 30-10 como plazo de la entrega 2 y reordené el calendario (A6). Quedan propuestos, a la espera del docente: la solicitud de cambio SC-01 (A1), construir primero un flujo vertical mínimo (A2) y pasar a prioridad Media los requisitos que no forman parte de ese flujo (A3). Se acotó la app móvil a consulta y alertas (A4) y queda pendiente calibrar los umbrales de calidad y ampliar la validación de la especie (A5). El Plan B es presentar el flujo vertical mínimo, declarando lo que no se construyó. |
| 5. Evidencias | Evidencias disponibles al corte: • E1 Especificación de Requisitos de Software v0.2 (66 requisitos funcionales, 33 no funcionales, 18 historias de usuario y 12 reglas de negocio). • E2 Documento de Diseño v0.2 (arquitectura, 24 tablas, 4 colecciones, 4 diagramas UML y 60 casos de prueba). • E3 Código del corte funcional: pipeline, worker, esquema de datos, docker-compose, API y web mínima. Pendiente: publicarlo en un repositorio con historial de cambios y poner aquí su URL. • E4 Registros de ejecución reales sobre el genoma HS11286, por consola y por la web, y verificación de la especie con genomas fuera de las referencias. • E5 102 pruebas automatizadas. Pendientes para el Informe Final (según la Definición de Proyecto): modelo de predicción evaluado con métricas contra la literatura y explicabilidad; plataforma web con control de acceso, auditoría y tablero; app móvil; y plan de pruebas ejecutado, con pruebas de integración, extremo a extremo, rendimiento y seguridad. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Intereses profesionales. Al comienzo declaré que me interesa construir plataformas completas (arquitectura, datos, servicios y seguridad funcionando juntos) y aplicar aprendizaje automático sobre dominios donde la decisión que apoya el sistema tiene consecuencias reales, con la salud como área de aplicación. Qué mostró el avance. La mayor parte del esfuerzo fue confiabilidad, trazabilidad y verificación, no biología, lo que confirma que el desafío central del proyecto es de ingeniería de software. Aprendí a declarar los límites con claridad (una validación pequeña se informa como pequeña) y a priorizar un flujo mínimo que funcione de punta a punta. Si mis intereses cambiaron respecto de los del inicio, en particular en la parte de aprendizaje automático, solo podré decirlo cuando el modelo se haya construido. Proyección. Me gustaría diseñar y construir plataformas de datos con impacto medible en las personas, en salud, investigación o política pública, participando en las decisiones de arquitectura y no solo en la implementación. Esta sección se completa en la semana 15, con el proyecto terminado. |